Retrospective Sprint 1

|  |  |
| --- | --- |
| **Date & time: 11-4-’17, 11:00** | |
| **Sprint #:**  **1** | **Leader of the retrospective:**  **Bob** |
| **Note taker:**  **Sander** | **Group:**  **1** |
| Phase 1: Set the stage | **Chris:**  Vrij snel een goed idee voor het project, dit hebben we vervolgens aangehouden. Binnen twee de juiste datasets gevonden.  **Lennart:**  Het project begon erg chaotisch en er is veel onduidelijkheid over de opdracht.  **Sander:**  Het project begon chaotisch.  **Bob:**  Een vrij chaotische start van het project, doordat er heel veel vrijheid is. Na goed overleg hebben we wel een duidelijk plan kunnen opstellen om aan te werken. |
| Phase 2: Gather data | **Zie bijgevoegde foto** |
| Phase 3: Generate insights | **Chris:**  Gedurende sprint bleef het chaotisch, geprobeerd dynamische datasets te vinden. Dit was uiteindelijk toch niet vrij beschikbaar.  **Lennart:**  Heel veel hoofdpijn door de wisselende plan omtrent de database. Uiteindelijk tegen het einde van sprint begonnen met data beschikbaar stellen voor de Android app via API’s.  **Sander:**  Veel gestoeid met Android studio, niet veel last gehad van de chaos omtrent datasets en de database.  **Bob:**  De onduidelijkheid bleef gedurende sprint 1 bestaan, omdat we pas op de laatste dag een gesprek hadden met de PO. |
| Phase 4: Decide what to do | **Chris:**  Beetje onduidelijk wat er nog gedaan moet worden, zodra er ergens hulp nodig is of een taak ontstaat pak ik deze op.  **Lennart:**  De webapplicatie verder uitbreiden en hier samen met Chris grafieken aan toevoegen.  **Sander:**  De komende sprint ga ik een hoop nieuwe dingen uitproberen in Android studio & deze vervolgens gebruiken bij het project.  **Bob:**  In de komende sprint hebben we een duidelijker beeld bij het project. Logischerwijs kunnen we dan als groep dus ook gerichter aan de slag gaan. |
| Phase 5: Closing the retrospective | **Chris:**  Lennart: Goed gewerkt en heeft alles op een rijtje.  Sander: Lekker dingen aan het uit proberen.  Bob: goeie scrummaster  **Lennart:**  Chris: Chris heeft lekker gewerkt.  Sander: respect voor de app.  Bob: lekker gescrumd.  **Sander:**  Chris: Chris heeft wel lekker gewerkt en mijn verwachtingen overtroffen.  Lennart: respect voor de website.  Bob: Bob heeft soms goede ideeën.  **Bob:**  Chris: Chris heeft samen met Lennart gewerkt aan de website en de beoordelingen van wijken. Hierbij heeft hij een algoritme gemaakt om de cijfers om te zetten naar een beoordelingscijfer.  Lennart: Lennart is onze PHP-master en heeft een zeer belangrijke rol in ons project en daar ben ik hem erg dankbaar voor.  Sander: Sander heeft heel veel werk verricht aan het ontwikkelen van een mobiele app, zelfs buiten de uren die we op school zitten. |

