Retrospective Sprint 2

|  |  |
| --- | --- |
| **Date & time: 18-4-’17, 11:00** | |
| **Sprint #:**  **1** | **Leader of the retrospective:**  **Bob** |
| **Note taker:**  **Sander** | **Group:**  **1** |
| Phase 1: Set the stage | **Chris:**  Tijdens sprint 2 heb ik bijgedragen aan de database door het creëren van veiligheidsindexen samen met Lennart.  **Lennart:**  In deze sprint vooral gewerkt aan zichtbaar maken van data in de database op de website  **Sander:**  Tijdens deze sprint wederom alle aandacht op de app gehouden, toen er hulp nodig was met de database daar bijgesprongen.  **Bob:**  Tijdens deze sprint die al erg kort is hadden we nog een dag vrij genomen in groepsoverleg. Hierna hebben is het project zo goed als afgerond. |
| Phase 2: Gather data | **Zie bijgevoegde foto** |
| Phase 3: Generate insights | **Chris:**  Deze sprint ervoor gezorgd dat de veiligheidsdata klopt en ingevoerd is in de database.  **Lennart:**  Deze sprint lekker door kunnen werken zodra de database goed gevuld was.  **Sander:**  Inmiddels een beetje ervaring met android studio opgedaan.  Nieuwe functies toegevoegd aan de app.  **Bob:**  Samen met Sander de data in de database gecontroleerd, waar nodig verbeterd of ingevuld & geholpen bij de app. |
| Phase 4: Decide what to do | **Chris:**  Lennart helpen met de comments in de code & algoritme controleren.  **Lennart:**  Alle code van de website controleren, comments bijvoegen waar nodig & feedback van PO uitvoeren.  **Sander:**  De komende sprint ga ik proberen navigatie in de app te implementeren en dit eventueel uit te breiden. (zit er momenteel in via google maps)  **Bob:**  Komende sprint de presentatie voorbereiden en alle scrum dingen afronden. |
| Phase 5: Closing the retrospective | **Chris:**  Lennart: Heeft wederom erg goed gewerkt.  Sander: Heeft de app inmiddels erg mooi gemaakt  Bob: nog steeds goeie scrummaster  **Lennart:**  Chris: Chris heeft lekker gewerkt.  Sander: respect voor de nieuwe toevoegingen aan de app.  Bob: lekker gescrumd.  **Sander:**  Chris: Chris heeft wel lekker gewerkt en mijn verwachtingen overtroffen.  Lennart: respect voor de grafieken op de website.  Bob: Bob heeft soms goede ideeën & scrumt lekker.  **Bob:**  Chris: Deze sprint heeft hij het algoritme verbeterd en samen met Lennart de veiligheidsbeoordelingen toegevoegd.  Lennart: Lennart is onze PHP-master gebleven en heeft deze sprint vooral gewerkt aan de data laten zien op de website.  Sander: Heeft de app zo goed als afgerond, nu is het alleen nog fouten eruit halen en afronden. |

